BÀI LÀM: PHÂN LOẠI VÀ SỬA BIÊN BẢN SPRINT RETROSPECTIVE

Phần 1 – Phân loại ý kiến

Rà soát các ý kiến trong bảng Start - Stop - Continue (từ R-01 đến R-07), phân loại bản chất ý kiến và hướng xử lý phù hợp theo quy tắc nghiệp vụ Scrum:

| Mã | Bản chất ý kiến | Loại xử lý | Giữ, chuyển nơi xử lý hoặc viết lại câu |
| --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Phản hồi sản phẩm | Chuyển | Chuyển ý kiến về tính năng này cho Product Owner ghi nhận vào Product Backlog để xem xét ưu tiên. |
| R-02 | Cách làm việc | Cần làm rõ | Ý kiến thuộc cách làm việc nhưng còn quá mơ hồ, cần làm rõ thành hành động cụ thể để theo dõi. |
| R-03 | Cách làm việc | Viết lại | Viết lại trung lập: "Khi có thay đổi quy tắc hệ thống, nhóm sẽ thảo luận và cập nhật đồng bộ vào tài liệu chung trước khi áp dụng." |
| R-04 | Cách làm việc | Giữ | Giữ nguyên và chuyển thành bài học cải tiến quy trình: Dừng ngay việc đổi quy tắc qua nhắn tin riêng lẻ. |
| R-05 | Cách làm việc | Giữ | Giữ nguyên: Duy trì thực hành Pairing giữa tester và dev phụ trách luồng hội thoại khi tái hiện lỗi. |
| R-06 | Phản hồi sản phẩm | Chuyển | Chuyển chỉ số sản phẩm này sang Sprint Planning / Product Backlog để PO định hướng mục tiêu sản phẩm. |
| R-07 | Cách làm việc | Chuyển / Bỏ | Giữ nguyên Definition of Done để đảm bảo chất lượng, không hạ chuẩn chỉ để kịp tiến độ Sprint. |

Phần 2 – Sửa Improvement

1. Lựa chọn và chuẩn hóa tối đa 02 Improvement cho Sprint 11

Rà soát từ IM-11-01 đến IM-11-04, chọn 02 mục tiêu khả thi và viết lại theo công thức rõ ràng (Hành động | Người/nhóm theo dõi | Khi kiểm tra | Bằng chứng):

| Hành động | Người/nhóm theo dõi | Khi kiểm tra | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| Khi thay đổi quy tắc chuyển người, nhóm sẽ cập nhật vào tài liệu chung trước khi triển khai | Developers (Nam & nhóm dev) | Đến Ngày 3 của Sprint 12 | Tài liệu quy tắc chung có phiên bản mới cập nhật |
| Khi xuất hiện lỗi luồng hội thoại, nhóm sẽ thực hiện Pairing giữa người làm luồng hội thoại và người kiểm thử để tái hiện lỗi | Khánh Vy & Nam | Vào Cuối Sprint 12 | Biên bản/Ghi chú các ca test pairing thành công |

2. Xử lý Improvement cũ tồn đọng (IM-10-02)

Phương án xử lý IM-10-02: Cần đưa IM-10-02 ra phân tích nguyên nhân gốc rễ (Root Cause Analysis) trong buổi Retrospective thay vì bỏ qua hay gia hạn tự động. Dữ liệu cho thấy nguyên nhân khách quan là đến Ngày 4 Khánh Vy mới được cấp quyền truy cập môi trường thử nghiệm, dẫn đến test chậm sang Ngày 8; do đó nhóm cần giải quyết dứt điểm điểm nghẽn phân quyền truy cập ngay từ Ngày 1 của Sprint 12 để đảm bảo Integration Test chạy đúng kế hoạch.

Phần 3 – Nhận xét cách điều phối

Phân tích hai điểm chưa phù hợp trong cách điều phối buổi họp của Scrum Master và Product Owner:

• 1. Scrum Master chỉ định chỉ đích danh đỗ lỗi cá nhân: Scrum Master mở đầu buổi họp bằng câu hỏi mang tính buộc tội ('Ai đã làm 6 khiếu nại bị phân loại sai?'), vi phạm nguyên tắc tập trung vào quy trình và hệ thống. Tác động tiêu cực: Làm các thành viên phòng thủ, lo sợ bị chỉ trích, dẫn đến việc các thành viên khác ngừng phát biểu và không dám cởi mở chia sẻ vấn đề.

• 2. Product Owner áp đặt và tự chọn giải pháp thay vì để cả nhóm quyết định: Product Owner tự ý trả lời từng ý kiến và tự mình quyết định giải pháp mà không thảo luận cùng Scrum Team, vi phạm quyền cùng quyết định (Self-managing) của đội ngũ. Tác động tiêu cực: Làm suy giảm tính chủ động và tinh thần chịu trách nhiệm tập thể đối với các Improvement được đưa ra.